АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗЬМИЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.04.2019        № 14-Р

О первоочередных мерах по подготовке

жилищно-коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы поселения  к работе в

осенне-зимний период 2019/2020 годов

В целях обеспечения своевременной подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Кузьмичского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов:

1.Утвердить штаб по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов согласно приложению №1

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы  Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

Приложение №2

3.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области:	                А.М.Дзюба

Приложение №1

К распоряжению Администрации

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

от 29.04.2019 № 14-р

Состав

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов

Дзюба А.М. – Глава муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Косенкова Т.А. –менеджер  администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района смоленской области

Л.И.Байкова – зав.ДК Кузьмичи

Т.В.Лазуткина– зав.библиотекой с.Кузьмичи

Т.А.Демкина – директор ДК д.М.Язовка

М.М.Фроленкова– директор школы

М.В.Александрова– директор школа д.Поселки

В.В.Гончаров – директор школы д.Карповка

Приложение №2

К распоряжению Администрации

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

от 29.04.2019 № 14-р

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Кузьмичского сельского поселения к осеннее-зимнему периоду эксплуатации

2019-2020г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Запланировано руб. | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести утепление артскважин в зимнее время | Октябрь | 1000 | Глава с/поселения |
| 2. | Провести грейдерование и отсыпку дорог в с.Кузьмичи, д.М.Язовка | Май-июнь | 300000 | Глава с/поселения |
| 3. | Оказать помощь в организации по обеспечению топливом (дровами) объекты сферы обслуживания расположенные на территории с/поселения | До 1 сентября |  | Глава с/поселения |
| 4. | Ремонт действующих колонок | В случае необходимости |  | Глава с/поселения |
| 5. | Заключение договоров с обслуживающими организациями и частными лицами на зимнее содержание дорожной сети в населенных пунктах | Ноябрь |  | Глава с/поселения |
| 6. | Утепление объектов соцкультбыта | Сентябрь |  | Руководящие должностные лица объектов |
| 7 | Провести профилактический осмотр, ремонт и наладку приборов учета энергоресурсов | До 1 сентября |  | Глава с/поселения |
| 8 | Проверить противопожарное состояние зданий, укомплектовать пожарным инвентарем и устранить недостатки, создающие угрозу возникновения пожара | До 1 июля |  | Глава с/поселения |

Глава муниципального образования

Кузьмичского  сельского поселения

Ершичского района Смоленской области						А.М.Дзюба