АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.04.2013  № 13

с.Кузьмичи

Ершичский район

Смоленская область

О первоочередных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального

хозяйства и объектов социальной сферы Кузьмичского сельского поселения к работе

в осеннее-зимний период  2013-2014г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Кузьмичского сельского поселения к работе в осеннее-зимний   период 2013-2014г.в следующем составе: Н.В.Рыкова-Глава муниципального образования Кузьмичского сельского поселения-  начальник штаба

Члены штаба:  Н.Г.Лапаев – директор школы с.Кузьмичи

Н.А.Иванушенкова – директор школы д.М.Язовка

Л.И.Байкова – директор ДК с.Кузьмичи

Г.И.Павленкова -старший менеджер Кузьмичского сельского поселения

2. Утвердить план меропиятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  и  объектов

социальной сферы к работе в осеннее-зимний период 2013-2014г.г

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Кузьмичского сельского

поселения http://kuzmichisp.smolinvest.ru/

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                                     Н.В.Рыкова

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Кузьмичского сельского поселения к осеннее-зимнему периоду эксплуатации 2013-2014г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ремонт моста на ул.Буяковская | Май-июнь | Глава с/поселения |  |
| 2. | Ремонт дороги на ул.Буяковская | Май-июнь | Глава с/поселения |  |
| 3. | Замена задвижки на артскважине в д.Лопатище | июнь | Глава с/поселения |  |
| 4. | Провести утепление артскважин в зимнее время | Октябрь | Глава с/поселения |  |
| 5. | Провести грейдерование и отсыпку дорог в д.М.Язовка с.Кузьмичи | Июнь – июль | Глава с/поселения |  |
| 6. | Оказать помощь в организации по обеспечению топливом (дровами) объекты сферы обслуживания расположенные на территории с/поселения | До 1 сентября | Глава с/поселения |  |
| 7. | Ремонт действующих колонок | В случае необходимости | Глава с/поселения |  |
| 8. | Заключение договоров с обслуживающими организациями на зимнее содержание дорожной сети в населенных пунктах | Ноябрь | Глава с/поселения |  |
| 9. | Утепление объектов соцкультбыта | Сентябрь | Руководящие должностные лица объектов |  |

Глава муниципального образования

Кузьмичского  сельского поселения:						Н.В.Рыкова